Egz. nr …….

PROJEKT UMOWY nr ………………………..

zawarta w dniu ................................... r. w Kętrzynie pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, posiadającym: NIP: 742-000-73-89, REGON:510207605, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Komendanta Oddziału, w imieniu którego działa:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego rozpoznania rynku została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
do kojców dla psów służbowych w PSG w m. Gołdap”, których szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, prawa budowlanego oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się
z warunkami zaproszenia do składania ofert, zapisami niniejszej umowy, w tym opisem przedmiotu zamówienia i oświadcza, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń
i uwzględnił je w wynagrodzeniu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 2

- Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania terenu.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 45 dni od dnia zawarcia umowy.

- Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót, potwierdzonego przez koordynatora umowy, które będzie poprzedzone faktycznym zakończeniem wszystkich prac.
W przypadku stwierdzenia niewykonania wszystkich robót objętych przedmiotem umowy koordynator umowy może odmówić potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy.

- Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi w terminie do 5 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, potwierdzonego przez koordynatora umowy, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 10 dniu od daty rozpoczęcia odbioru. W odbiorze uczestniczyć będzie komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy przy udziale koordynatora umowy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowego odbioru robót budowlanych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony. Przedmiotowy protokół podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad i uwag w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym                   w protokole odbioru.

- Usunięcie wad i uwag określonych w ust. 6 zostanie potwierdzone protokołem odbioru wad i uwag podpisanym przez obie strony. Przedmiotowy protokół podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trakcie końcowego odbioru robot budowlanych dokumenty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej,

- wskazanie miejsca do organizacji zaplecza technicznego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, Prawa budowlanego oraz postanowieniami niniejszej umowy,

- przedłożenie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy kosztorysu wykonanego metodą szczegółową. Kosztorys powinien obejmować: zakres niniejszej umowy, być zgodny z ceną ofertową brutto, podpisany i przedłożony Zamawiającemu w wersji papierowej, Zamawiający zastrzega prawo do wniesienia uwag do kosztorysu,

- przedłożenia instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, celem zaopiniowania przez służbę BHP w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy,

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót budowlanych, a także prowadzenie robót zgodnie                z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż, sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,

- w czasie realizacji robót budowlanych:

- zapewnienie ciągłego kierownictwa przez koordynatora robót, o którym mowa  w § 6 ust. 2 niniejszej umowy;

- utrzymanie terenu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych i prowizorycznych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez cały czas trwania robót budowlanych;

- umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót;

- bieżące sprzątanie, czyszczenie i porządkowanie terenu prowadzenia robót budowlanych, każdorazowe porządkowanie ciągów komunikacyjnych;

- zabezpieczenie mienia Zamawiającego w sposób zapewniający jego ochronę przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem;

- na swój koszt naprawienie lub doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego;

- po zakończeniu robót - uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu terenu prowadzenia robót budowlanych wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót,

- ochrona tajemnicą wszystkich danych technicznych i projektowych dotyczących Zamawiającego, w posiadanie których wejdzie podczas realizacji umowy oraz nie wykorzystywania ich do innych celów niż wynikających z treści umowy,

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej źródła finansowania zadania, zgodnie ze wzorem wskazanym przez Zamawiającego,

- przestrzeganie przepisów określonych przez Zamawiającego regulujących zasady postępowania w zakresie COVID-19,

- informowanie Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby bądź nazwy firmy.  Niniejsza zmiana powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy wymagająca aneksu.

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy
na kwotę ……………………….. zł brutto (słownie: …………………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Są to w szczególności następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykonania robót budowlanych, prac montażowych i instalacyjnych, prac demontażowych, wywozu i utylizacji odpadów budowlanych, wykonanie niezbędnych prób, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie tablicy informacyjnej, związane z odbiorem robót budowlanych, gwarancji i rękojmi, wykonania napraw i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Podstawą do rozliczenia za wykonane roboty budowlane, będzie wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 5.

- Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za media Zamawiający obciąży Wykonawcę fakturą VAT po otrzymaniu faktury określonej w ust. 3:

- za wodę – w formie ryczałtu, stanowiącego 0,2 % wartości robót brutto, określonych w fakturze Wykonawcy,

- za energię elektryczną – w formie ryczałtu, stanowiącego 0,5 % wartości robót brutto określonych w fakturze Wykonawcy.

- Do kwot za media obliczonych zgodnie z ust. 7 doliczony zostanie podatek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności, o której mowa w ust. 7. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 6

- Zamawiający wyznaczy koordynatora umowy: …………………, tel. kontaktowy nr ………………….., ds. koordynacji czynności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Wykonawca wyznaczy koordynatora robót ………………, tel. kontaktowy nr …………………. Koordynator prac działa na rachunek Wykonawcy.

- Koordynator robót o którym mowa w ust. 2, będzie pełnił funkcję koordynatora
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

- Wykonawca oświadcza, że Koordynator, o którym mowa w ust. 2 posiada  odpowiednie przeszkolenie, zna przepisy budowlane i posiada wiedzę w zakresie przepisów BHP.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy.

§ 7

- Dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

- Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres wykonywania robót dokumenty potwierdzające, że materiały określone w ust. 2 odpowiadają przepisom określonym
w tym ustępie i po zakończeniu budowy przekazać je Zamawiającemu.

- W przypadku powstania odpadów w toku wykonywania robót budowlanych, Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), na swój koszt będzie postępował z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ma obowiązek bieżącego uzgadniania z przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem umowy, sposobu postępowania z materiałami demontowanymi w ramach realizacji robót budowlanych.

§ 8

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie prace objęte niniejszą umową gwarancji na okres 4 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Okres rękojmi zostaje ustalony na 1 rok ponad okres gwarancji, określony w ust. 1.

3.	Wykonawca zobowiązuje się usuwać na swój koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy oraz szkody powstałe w wyniku tych wad, w okresie gwarancji
i rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

4.	Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udziału
w przeglądach gwarancyjnych oraz realizacji postanowień wynikających z tych przeglądów.

5.	O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 
ze wskazaniem terminu na usunięcie wady.

6.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7.	W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

8. 	Zamawiający w czasie 30 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego, o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę.

9. 	Z przeglądów gwarancyjnych sporządzone zostaną protokoły. Zatwierdzony protokół przez Zamawiającego przesłany zostanie Wykonawcy.

10. 	Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień wynikających z protokołów o których mowa w ust. 9, z zastosowaniem zasad określonych w ust. 3 i 6.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 do dnia potwierdzenia przez koordynatora umowy zakończenia robót, do 30 dni w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, a od 31 dnia zwłoki wyłącznie karę w wysokości 4.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy,

- za zwłokę w dostarczeniu kosztorysu, o którym mowa w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy, do 7 dni zwłoki w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy, a od 8 dnia zwłoki wyłącznie karę
w wysokości 1.000,00 zł,

- za zwłokę w dostarczeniu instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, o której mowa w § 4 pkt. 3 niniejszej umowy, do 7 dni zwłoki w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 4 pkt. 3 niniejszej umowy, a od 8 dnia zwłoki wyłącznie karę w wysokości 1.000,00 zł,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, do 10 dni w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, a od 11 dnia zwłoki wyłącznie karę
w wysokości 1.500,00 zł,

- Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- O odstąpieniu od umowy Strony będą informowały się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku naliczenia kar umownych,                        o których mowa w ust. 1 i 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego.

- W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi
do likwidacji działalności gospodarczej,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni, lub tempo robót w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - niedotrzymany został termin przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

  - pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego upomnienia ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności nie usuwa wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone wykonawcy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia:

1) powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3.

2) zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-6.

3. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem.

- Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane zgodnie z zapisami umowy, w tym  opisem przedmiotu zamówienia, których wycena zostanie wykonana na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych z zastosowaniem czynników cenotwórczych wymienionych w kosztorysie, o którym mowa w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na okres określony w umowie 
w § 8 ust. 1 i 2 na część zadania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 4 pkt. 10 i § 6 ust. 5 niniejszej umowy

§ 12

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

  - Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa)
dla Zamawiającego, 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY