PROJEKT UMOWY NR ...... Załącznik nr 1

Zawarta w dniu .................................. r. w Kętrzynie, pomiędzy, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, posiadający NIP: 742-000-73-89, REGON: 510-207-605 reprezentowanym przez:

................................................................ - Komendanta Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

przy kontrasygnacie

................................................................. - Głównego Księgowego Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

zwanym dalej w treści umowy “Zamawiającym”

a . .......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy “Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego rozpoznania rynku została zawarta umowa  
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. **„Rozbiórka komina wraz z częściową wymianą rynien, pasów rynnowych i rur spustowych na dachu budynku nr 2 w m. Kętrzyn”** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy oraz zapisami niniejszej umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy 30 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy kosztorys ofertowy w wersji papierowej i elektronicznej wykonany metodą kalkulacji szczegółowej obejmujący zakres niniejszej umowy z podziałem na poszczególne części przedmiotu umowy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Kosztorys powinien zostać sporządzony metodą szczegółową w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458) oraz powinien zawierać zestawienie materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem ich cen, sprzętu z podaną stawką m-g., stawkę roboczogodziny oraz narzuty: koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów i zysk kalkulacyjny. Wersja elektroniczna kosztorysu powinna być tożsama z wersją papierową i zgodna z formatem „.ath”. Kosztorys ofertowy powinien być zgodny z ceną ofertową brutto

§ 2

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

2. Podwykonawcy muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonania powierzonej im części zamówienia.

3. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca dysponuje potencjałem techniczno – ekonomicznym i kadrą techniczną w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo powierzony zakres prac.

4. Umowy z Podwykonawcami nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa   
i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
 i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  
z podwykonawcą.

6. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą jest nieważna w części, która jest sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

7. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego.

**§ 3**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Najpóźniej w dniu przekazania terenu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu plan BIOZ.

2. Terminem faktycznego zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu umowy, określonego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, będzie dzień zakończenia wszystkich prac, potwierdzony przez koordynatora zadania na zgłoszeniu zakończenia realizacji prac.

3. Wykonawca pisemnie zgłosi zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego.

4. Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do  
5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez koordynatora zadania wykonania pełnego zakresu prac ujętego w opisie przedmiotu zamówienia.

5. W skład komisji odbiorowej wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego   
i Wykonawcy.

6. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół końcowego odbioru prac, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony. Przedmiotowy protokół podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

7. W przypadku stwierdzenia wad i uwag w trakcie odbioru końcowego przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole końcowego odbioru prac.

**§ 4**

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: .................................. zł brutto (słownie: ........................................................................zł brutto), ................................ zł netto (słownie: ................................................................ zł netto), w tym za poszczególne części:

1. Część I – *rozbiórka komina:* .................................. zł brutto (słownie: ........................................................................ zł brutto), ................................ zł netto (słownie: ......................................................................................................... zł netto),
2. Część II - *wymiana części obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych:* .................. zł brutto (słownie: ........................................................................zł brutto), ................................ zł netto (słownie: .......................................................... zł netto),
3. Część III - *prace konserwacyjne w obrębie kominów oraz wymiana wywiewek kanalizacyjnych:*……….............................. zł brutto (słownie: ........................................................................ zł brutto), ................................ zł netto (słownie: ........................................................................................................ zł netto).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

**§ 5**

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn,   
   z rozbiciem wynagrodzenia na części przedmiotu umowy stosownie do zapisów   
   § 4 ust. 1.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona zapłaty za wykonany przedmiot umowy na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: [wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl](mailto:wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl)
8. Przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres email, niż podany  
   w ust. 7, będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
9. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z poźn. zm.).
10. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru prac, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy.
11. Strony zobowiązują się do natychmiastowego i wzajemnego informowania o zmianach adresów oraz kont bankowych.

**§ 6**

1. Zamawiający wyznacza koordynatora zadania ……………………………... tel. kontaktowy nr ………………………………… ds. koordynacji czynności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2. Wykonawca ustanawia kierownika rozbiórki / koordynatora robót ………………………………… tel. kontaktowy nr ………………………….. do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy.

3. Wskazana w ust. 2 osoba pełnił będzie funkcję koordynatora ds. bhp, o którym mowa w art. 208 Kodeksu pracy

**§ 7**

1. Dostarczone materiały przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe.

2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania   
w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane   
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

**§ 8**

W przypadku powstania odpadów w toku wykonywania robót budowlanych Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.   
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z poźn. zm.), na swój koszt będzie postępował z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 9**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie prace objęte niniejszą umową gwarancji na okres 2 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Okres rękojmi zostaje ustalony na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się usuwać na swój koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy oraz szkody powstałe w wyniku tych wad, w okresie gwarancji i rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie   
ze wskazaniem terminu na usunięcie wady.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

7. Zamawiający w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji przeprowadzi przegląd gwarancyjny. O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

8. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zostanie przesyłany Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień wynikających z protokołów   
o których mowa w ust. 8 z zastosowaniem zasad określonych w ust. 3, 5 i 6.

**§ 10**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie   
    terminu umownego określonego w § 1 ust. 2, w wysokości 600,00 zł brutto za każdy   
    dzień zwłoki, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,
2. za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 1 ust. 4, licząc od następnego dnia po upływie wskazanego terminu umownego w wysokości 200,00 zł brutto za każdy   
   dzień zwłoki, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy,
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót   
   budowlanych lub w okresie trwania gwarancji albo rękojmi za wady, licząc od   
   następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości   
   300,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę,   
   Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% wartości łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy - z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

**§ 11**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
2. przekroczony został termin realizacji umowy określony w § 1 ust. 2;
3. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

5) pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego upomnienia ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje zapisów umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, nie usuwa wad, uwag oraz nie uzupełnia braków   
i dokumentów w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w czasie trwania gwarancji lub rękojmi.

1. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone wykonawcy nie później niż w terminie do 10 dni od dnia:

1) powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4;

2) zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

1. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą wręczenia przez jedną ze stron umowy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i odebrany protokołem zgodnie   
   z § 3 ust. 6 niniejszej umowy.

§ 12

* 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany postanowień niniejszej umowy polegającej na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, jeśli w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody uniemożliwiające ze względów bezpieczeństwa i technologicznych prowadzenie robót budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego zawierający opis zmiany wraz z jej szczegółowym uzasadnieniem.
  2. Zmiana określona w ust. 1 może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 13

1. W trakcie realizacji robót budowlanych wjazd Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz firm realizujących czynności na rzecz Wykonawcy bądź Podwykonawcy na teren Komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie będzie odbywać się na podstawie aktualnej listy osób i pojazdów przekazanej Kierownikowi Zmiany, po okazaniu dokumentu tożsamości osoby wchodzącej na teren Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Wnętrza pojazdów wjeżdżających na teren Komendy Oddziału jak również wyjeżdzających podlegać będą sprawdzeniu przez służbę ochrony.
2. Wszystkie osoby i pojazdy Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz firm realizujących czynności na rzecz Wykonawcy, poruszające się na terenie Komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w czasie realizacji niniejszej umowy, muszą przestrzegać warunków bezpieczeństwa oraz zasad organizacji ruchu obowiązujących na danym terenie.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z poźn. zm.) i ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z poźn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 15

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 16**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 17**

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa) dla Zamawiającego, 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy – Opis przedmiotu zamówienia

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Wykonano w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1- Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Egz. nr 2- Pion Głównego Księgowego

Egz. nr 3-Wykonawca